Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шрамовского сельского поселения»на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение | |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Шрамовского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шрамовского сельского поселения | Ответственный исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие градостроительной деятельности Шрамовского сельского поселения | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.1 | Актуализация документов территориального планирования | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Шрамовского сельского поселения | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и модернизация жилищно–коммунального комплекса | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Исполнитель | Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шрамовского сельского поселения»за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шрамовского сельского поселения | Исполнение расходных обязательств по реализации программы |  | 95% | 99,9% | 105,2 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие градостроительной деятельности Шрамовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Актуализация документов территориального планирования | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района |  | 1 | 1 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Шрамовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и модернизация жилищно–коммунального комплекса | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры |  | 4 | 5 | 125 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Количество комплексно оборудованных мест накопления (контейнерных площадок) для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шрамовского сельского поселения"по состоянию на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Шрамовского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Шрамовского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Шрамовского сельского поселения, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шрамовского сельского поселения |  | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС: |  | 533,6 | 0,0 | 0,0 | 533,6 | 532,8 | 0,0 | 0,0 | 532,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405020500000000000 | 533,6 | 0,0 | 0,0 | 533,6 | 532,8 | 0,0 | 0,0 | 532,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие градостроительной деятельности Шрамовского сельского поселения |  | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС: |  | 533,6 | 0,0 | 0,0 | 533,6 | 532,8 | 0,0 | 0,0 | 532,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405020510000000000 | 533,6 | 0,0 | 0,0 | 533,6 | 532,8 | 0,0 | 0,0 | 532,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Основное мероприятие 1 | Актуализация документов территориального планирования | Наличие актуальных документов территориального планирования поселения и их реализация | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405020510100000200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Шрамовского сельского поселения |  | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС |  | 533,6 | 0,0 | 0,0 | 533,6 | 532,8 | 0,0 | 0,0 | 532,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405020520000000000 | 533,6 | 0,0 | 0,0 | 533,6 | 532,8 | 0,0 | 0,0 | 532,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и модернизация жилищно–коммунального комплекса | Обеспечение качественными и своевременными услугами ЖКХ населения Шрамовского сельского поселения. | Всего,  в том числе в разрезе ГРБС |  | 533,6 | 0,0 | 0,0 | 533,6 | 532,8 | 0,0 | 0,0 | 532,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |
| Администрация Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91405020520191370200 | 533,6 | 0,0 | 0,0 | 533,6 | 532,8 | 0,0 | 0,0 | 532,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Шрамовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  по состоянию на 01.01.2024 года | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.) | | | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | | кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Шрамовского сельского поселения | | всего, в том числе: | 533,6 | 533,6 | | 532,8 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 533,6 | 533,6 | | 532,8 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие градостроительной деятельности Шрамовского сельского поселения | | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | Актуализация документов территориального планирования | | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Шрамовского сельского поселения | | всего, в том числе: | 533,6 | 533,6 | | 532,8 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 533,6 | 533,6 | | 532,8 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание и модернизация жилищно–коммунального комплекса | | всего, в том числе: | 533,6 | 533,6 | | 532,8 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 533,6 | 533,6 | | 532,8 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов | | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шрамовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Глава Шрамовского  сельского поселения | |  | | | | А.В. Копылова | |